Encabezado:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Participantes | Temas | H-Inicio | H-Final |
| 22 de julio de 2025 | * José Bustamante * Luz De León * María Quiñones * Abigail Koo * Danna Dawkins * María Ferrer * Alberto Davis * Miguel Rodríguez * María Ramírez | - Aclaramiento de dudas - Revisión de avances | 6:30 p.m. | 7:00 p.m. |

Discusión:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema | Discusión | Acuerdos |
| Aclaramiento de dudas | Se revisaron preguntas acumuladas sobre la documentación y evaluación de las herramientas. | Se acordó designar un miembro del equipo por sección (María Quiñones en los documentadores y María Ferrer en los evaluadores) para que estén a cargo de las dudas y resolverlas en conjunto en la siguiente reunión. |
| Revisión de avances | Los miembros del grupo presentaron su progreso y corregir los errores que puedan surgir.  Se detectaron 2 retrasos en los avances | Se acordó reasignar de nuevo el cronograma e implementar check-ins para mejorar el flujo de los avances. |

Próxima reunión

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: | 24 de julio de 2025 |
| Hora: | 6:30 p.m. |
| Lugar: | Salón 24/7 de la UTP |

Organizador(líder): José Bustamante

Secretario: Luz De León